## Slide 1: Servicios para el Desarrollo de un GRP (Gestión de Recursos de Producción) mediante una Célula de Desarrollo Ágil

## Slide 2: Agenda
Introducción
Alcance del Proyecto
Metodología de Trabajo Ágil
Fases del Proyecto
Célula de Desarrollo Ágil
Conclusión

## Slide 3: Introducción
La presentación busca poner a consideración la forma de trabajo para el desarrollo y mejora del sistema de Planificación de Recursos Gubernamentales (GRP, por sus siglas en inglés) utilizando una célula de trabajo con un modelo de desarrollo ágil.
Nuestra metodología ágil garantiza la entrega continua de valor y la capacidad de adaptarse a cambios en los requerimientos del proyecto, lo que es fundamental para un desarrollo exitoso y eficiente.

## Slide 4: Objetivos del Proyecto
Automatizar y optimizar la gestión de recursos de gubernamentales.
Integrar procesos y sistemas existentes para una mejor visibilidad y control.
Mejorar la planificación y seguimiento de procesos.
Reducir tiempos y costos operativos.
Mejorar la calidad y eficiencia.
Facilitar la trazabilidad de las operaciones

## Slide 5: Alcance del Proyecto
Análisis y diseño de requerimientos.
Reingeniería de arquitectura del sistema.
Documentación funcional y técnica.
Desarrollo de módulos específicos del GRP.
Integración con sistemas existentes.
Pruebas y aseguramiento de calidad.
Capacitación y soporte post-implementación.

## Slide 6: Metodología de Trabajo Ágil
La propuesta es trabajar con un enfoque de aprovechamiento y reusó de código, basando las mejores prácticas de un modelo de fábrica de software, y la forma de trabajo que se propone en este proyecto el uso de la metodología ágil conocida como Scrum, donde se estructura el trabajo en ciclos iterativos e incrementales, denominados sprints.
Scrum es una metodología de gestión de proyectos que se enfoca en la entrega incremental de productos, adaptándose a los cambios rápidamente y fomentando la colaboración entre equipos. Organiza el trabajo en ciclos llamados “sprints”, que suelen durar entre dos y cuatro semanas.
Cada sprint inicia con una reunión de planificación, donde se define qué trabajo se va a completar. En el sprint, el equipo se reúne diariamente en “daily stand-ups” para revisar el progreso y ajustar el plan si es necesario.
Al final del sprint se presenta el trabajo completado en una revisión y evalúa sobre lo que funcionó y lo que no, permitiendo la mejora continua y la adaptación rápida a los cambios.

## Slide 7
Metodología ​ de Trabajo Ágil​- Modelo SCRUM

## Slide 8: Fases del Proyecto Actividades
Fase 1 – Preparación y análisis
Reunión de Kick-Off
Entrevistas y Talleres
Documentación de Requerimientos
Fase 2 - Planificación y Diseño
Planificación del Sprint
Diseño Arquitectónico
Fase 3 - Desarrollo Iterativo e Integración
Desarrollo de Módulos
Revisiones del Sprint
Integración Continua
Fase 4 - Pruebas y Aseguramiento de Calidad
Pruebas de Usuario:
Corrección de Errores
Fase 5 -Implementación y Capacitación
Implementación del Sistema
Capacitación
Fase 6 - Soporte Post-Implementación y Mejora Continua. (proceso continuo)
Soporte Técnico
Mejoras y Actualizaciones

## Slide 9: Fases del Proyecto Plan de trabajo general
Fase 1 - 4 semanas
Fase 2. - 4 semanas
Fase 3 -Iterativo (cada sprint de 2 semanas)
Fase 4 - Continuo, con una fase final de 3 semanas
Fase 5 - 4 semanas
Fase 6 - Continuo (mejoras y soporte)

## Slide 10: Célula de Desarrollo Ágil
Gerente de proyecto, gestión de proyecto y seguimiento con cliente.
Scrum Master, facilita el proceso ágil y remueve obstáculos para el equipo.
Desarrolladores, experiencia en full-stack siendo los responsables del código.
Arquitecto de Software / Líder técnico, diseña la arquitectura del sistema.
QA, aseguramiento de la calidad mediante pruebas continuas.
Ingenieros DevOps, manejan la integración continua y el despliegue del sistema.
Soporte, proporcionan el apoyo necesario al usuario en las liberaciones gestión de cambios.
Analista
Documentadores

## Slide 11: Servicios para el Desarrollo de un GRP (Gestión de Recursos de Producción) mediante una Célula de Desarrollo Ágil